ASSUMPTION LOG

| Project Title: Sistema web de generación óptima de horarios académicos en Huancayo, 2026 | Date Prepared: 27 de Marzo 2026 |
| --- | --- |

| ID | Category | Assumption / Constraint | Responsible Party | Due Date | Actions | Status | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supuesto | Se dispone de información completa de docentes, cursos y aulas | Analista (Zacarias Lopez) | Marzo 2026 | Validar datos con institución | Activo | Dependiente de fuente externa |
| 2 | Supuesto | Los docentes proporcionarán correctamente su disponibilidad | Coordinador académico | Marzo 2026 | Solicitar disponibilidad oficial | Activo | Puede variar durante el proyecto |
| 3 | Supuesto | Las reglas académicas estarán claramente definidas | Project Manager (Reynaldo) | Marzo 2026 | Documentar reglas | Activo | Puede haber ambigüedades |
| 4 | Supuesto | El equipo tiene conocimientos básicos en desarrollo web | Todo el equipo | Marzo 2026 | Capacitación básica si es necesario | Activo | Nivel técnico variable |
| 5 | Supuesto | El sistema será utilizado por usuarios finales | Usuarios finales | Junio 2026 | Validación mediante pruebas | Pendiente | Depende de aceptación |
| 6 | Restricción | Tiempo limitado del proyecto (académico) | Project Manager | Junio 2026 | Planificar cronograma ajustado | Activo | Riesgo de retrasos |
| 7 | Restricción | Recursos tecnológicos limitados | Equipo de desarrollo | Abril 2026 | Uso de herramientas gratuitas | Activo | No hay servidores avanzados |
| 8 | Restricción | No integración con sistemas institucionales | Project Manager | Junio 2026 | Desarrollo independiente | Activo | Limitación funcional |
| 9 | Restricción | Cambios en requerimientos durante el proyecto | Stakeholders | Durante todo el proyecto | Gestión de cambios | Activo | Alta probabilidad |
| 10 | Restricción | Complejidad del problema (CSP) | Backend (Mendoza) | Mayo 2026 | Simplificar modelo inicial | Activo | Riesgo técnico alto |
| 11 | Restricción | Limitación en experiencia en algoritmos avanzados | Equipo backend | Mayo 2026 | Investigación y pruebas | Activo | Curva de aprendizaje |
| 12 | Supuesto | El sistema funcionará correctamente en navegador web | Frontend (Yarasca) | Mayo 2026 | Pruebas de compatibilidad | Pendiente | Depende del diseño |
| 13 | Supuesto | La base de datos será suficiente para soportar el sistema | DB (Riveros) | Abril 2026 | Diseño eficiente | Activo | Escalabilidad limitada |
| 14 | Restricción | Cambios en disponibilidad de docentes | Coordinador académico | Durante el proyecto | Reprogramación | Activo | Impacto en resultados |
| 15 | Supuesto | El sistema reducirá conflictos de horarios | Project Manager | Junio 2026 | Evaluación del sistema | Pendiente | Métrica de éxito |