PROJECT CHARTER

Project Title: Sistema web de generación óptima de horarios académicos en Huancayo, 2026

| Project Sponsor: Gamarra Moreno Danel | Date Prepared: 27/03/2026 |
| --- | --- |
| Project Manager: Mendoza Vilcahuaman | Project Customer: Estudiantes |
| Project Purpose: Sistema web para horarios |  |

El proyecto tiene como propósito desarrollar un sistema web inteligente que permita automatizar la generación de horarios académicos en instituciones con currículo flexible, reduciendo conflictos, optimizando el uso de recursos (docentes, aulas y tiempo) y mejorando la experiencia de estudiantes y docentes. Asimismo, busca reemplazar los procesos manuales actuales, los cuales son ineficientes y propensos a errores.

High-Level Project Description:

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una aplicación web basada en un enfoque híbrido de gestión de proyectos, que permita modelar el problema de asignación de horarios como un sistema de optimización tipo Constraint Satisfaction Problem (CSP). El sistema será capaz de generar horarios válidos considerando múltiples restricciones académicas, operativas y contextuales, minimizando conflictos, reduciendo tiempos muertos en estudiantes y equilibrando la carga horaria docente. La solución incluirá módulos de gestión académica, generación automática de horarios, detección de conflictos, reprogramación y visualización interactiva.

Project Boundaries:

El proyecto incluye el desarrollo de una aplicación web funcional que gestione datos académicos, genere horarios automáticamente y permita su visualización. Se limita al contexto de instituciones educativas en Huancayo y no contempla integración con sistemas externos institucionales (ERP o sistemas administrativos) en su primera versión. No incluye cambios organizacionales internos ni implementación de infraestructura física, enfocándose exclusivamente en la solución tecnológica.

Key Deliverables:

Documento de análisis del problema (variables, restricciones, actores) Modelo del problema como CSP Diseño de arquitectura del sistema Aplicación web funcional (frontend + backend) Módulo de gestión académica Módulo de generación de horarios Módulo de visualización y exportación Informe de evaluación del sistema Documentación técnica y manual de usuario

High-Level Requirements:

Registrar docentes, cursos, aulas y estudiantes Generar horarios automáticamente sin conflictos Aplicar restricciones (disponibilidad, capacidad, etc.) Permitir modificaciones y reprogramaciones Visualizar horarios por usuario (docente, estudiante, aula) Exportar horarios (PDF/Excel) Autenticación y control de roles Alto rendimiento en generación de horarios Interfaz intuitiva y accesible desde navegador web

Overall Project Risk

El proyecto presenta riesgos relacionados con la complejidad del modelado del problema, ambigüedad en los requerimientos, cambios en las restricciones académicas y dificultad en la implementación del algoritmo de optimización. También existen riesgos técnicos asociados al rendimiento del sistema y riesgos organizacionales relacionados con la adopción de la solución.

| Summary Milestones | Success Criteria |
| --- | --- |

Scope:

| Definición completa del sistema | Requerimientos claros, sin ambigüedades críticas |
| --- | --- |

Time:

| Desarrollo en 3–4 meses | Cumplimiento del cronograma establecido |
| --- | --- |

Cost:

| Desarrollo con recursos académicos | No exceder presupuesto estimado |
| --- | --- |

Other:

| Sistema funcional implementado | Generación de horarios sin conflictos |
| --- | --- |

| Project Objectives | Due Date |
| --- | --- |
| Analizar el problema | Marzo 2026 |
| Definir requerimientos | Marzo 2026 |
| Diseñar arquitectura | April 2026 |
| Implementar backend | April 2026 |
| Implementar frontend | Mayo 2026 |
| Integrar sistema | Mayo 2026 |
| Evaluar sistema | Junio 2026 |

Preapproved Financial Resources:

Proyecto académico sin financiamiento externo. Uso de herramientas gratuitas (Flask, MySQL, GitHub, VS Code).

| Stakeholder | Rol | Responsabilidad | Nivel de Influencia | Nivel de Interés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zacarias Lopez Lenning Andree | Analista de requerimientos | Identificación de necesidades del sistema, levantamiento de información y definición de requerimientos funcionales y no funcionales | Alto | Alto |
| Mendoza Vilcahuamán Yuri Luigui | Desarrollador Backend | Implementación de la lógica del sistema, desarrollo del algoritmo de generación de horarios y conexión con la base de datos | Alto | Alto |
| Yarasca Batalla Jairo Ronald | Desarrollador Frontend | Diseño e implementación de la interfaz de usuario, visualización de horarios y experiencia del usuario | Medio | Alto |
| Riveros Sumalabe Fredy | Diseñador de base de datos | Modelado de datos, diseño de la base de datos relacional y optimización de consultas | Alto | Medio |
| Cajamarca Areche Reynaldo Elias | Project Manager / Líder del proyecto | Planificación, coordinación del equipo, toma de decisiones técnicas y gestión del avance del proyecto | Muy Alto | Muy Alto |
| Torres Inche Ulises Yerko | Tester / QA | Validación del sistema, pruebas funcionales, detección de errores y aseguramiento de calidad | Medio | Alto |

Project Exit Criteria:

El proyecto se considerará completado cuando el sistema genere horarios válidos sin conflictos, cumpla con los requerimientos definidos y sea capaz de ser utilizado por los usuarios finales.

Project Manager Authority Level:

Staffing Decisions:

El Project Manager tiene autoridad para asignar tareas al equipo de desarrollo.

Budget Management and Variance:

Control del uso de herramientas tecnológicas dentro del presupuesto académico.

Technical Decisions:

El Project Manager define tecnologías, arquitectura y enfoque del sistema.

Conflict Resolution:

Los conflictos serán resueltos mediante comunicación directa, priorización de objetivos del proyecto y decisiones del Project Manager.

Sponsor Authority:

El sponsor valida entregables, aprueba avances y define lineamientos generales.

Approvals:

| Mendoza Vilcahuaman |  | Gamarra Moreno Danel |
| --- | --- | --- |

Project Manager Signature			      Sponsor or Originator Signature

| Click here to enter text. |  | Click here to enter text. |
| --- | --- | --- |

Project Manager Name			      Sponsor or Originator Name

| Click here to enter text. |  | Click here to enter text. |
| --- | --- | --- |

| Date Click here to enter a date. |  | Date Click here to enter a date. |
| --- | --- | --- |