# Acta de Constitución de Proyecto

| Empresa: | - |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | OptiAcademic |
| Tipo de proyecto: | Desarrollo de Software / Ingeniería de Optimización (Enfoque Híbrido) |
| Patrocinador: | - |
| Dueño del Producto: | - |
| Gerente de Proyecto: | Gamarra Moreno Daniel |
| Scrum Master: | Mendoza Viclahuaman Yuri Luigui |

Propósito del documento

Este documento define la descripción general, los objetivos y los participantes del proyecto. Se relaciona principalmente con la autorización del inicio del proyecto. Asimismo este documento brinda una descripción de la situación actual, los requisitos de alto nivel, criterios de éxito, riegos y oportunidades.

Propósito / Justificación:

La institución enfrenta una crisis operativa en la planificación académica debido a la transición hacia currículos flexibles. Actualmente, la creación de horarios es manual, lenta y propensa a errores (cruces de docentes y aulas), lo que genera insatisfacción en los estudiantes y subutilización de la infraestructura. Este proyecto se justifica por la necesidad de automatizar la toma de decisiones mediante ingeniería de software avanzada, garantizando procesos de matrícula fluidos y eficientes.

Breve descripción del proyecto:

Desarrollo e implementación de un aplicativo web inteligente denominado OptiAcademic, diseñado para la automatización y optimización de horarios académicos. El sistema integra un motor de búsqueda basado en Satisfacción de Restricciones que procesa variables complejas (disponibilidad, créditos, prerrequisitos y capacidad física) para generar cronogramas óptimos y libres de conflictos en tiempo real.

Alcance preliminar del proyecto:

- Modelado Técnico: Diseño del algoritmo CSP para la resolución de conflictos académicos. - Desarrollo de Software: Creación de una plataforma web con arquitectura escalable bajo estándares ISO/IEC 25010. - Módulos Funcionales: Gestión de perfiles, administración de infraestructura, control de malla curricular y registro de disponibilidad docente. - Interoperabilidad: Validación de reglas de negocio en tiempo real durante la selección de horarios. - Entregables Administrativos: Motor de reportes exportables en PDF y Excel para la distribución oficial de horarios.

| Resultados esperados del proyecto / Beneficios: |  |
| --- | --- |
| - Eficiencia Operativa: Reducción del tiempo de generación de horarios de días a un máximo de 120 segundos (según RNF-01). - Calidad de Datos: Eliminación total (100%) de cruces de horarios para docentes y aulas. - Experiencia del Usuario: Incremento en la facilidad de matrícula para los estudiantes mediante visualización interactiva. - Sostenibilidad: Reducción de la carga administrativa y optimización del uso de espacios físicos de la universidad. |  |
| Requisitos de alto nivel del proyecto: |  |
| Requisito | Criterio de Éxito |
| Optimización Automatizada | El sistema genera horarios 100% libres de conflictos de forma autónoma. |
| Rendimiento del Sistema | El procesamiento completo de una facultad no excede los 2 minutos. |
| Seguridad de la Información | Cifrado total de datos sensibles y acceso restringido por roles. |
| Escalabilidad y Carga | Estabilidad confirmada con hasta 400 usuarios concurrentes en pruebas de estrés. |
| Integridad Académica | Cero errores detectados en la validación de prerrequisitos y créditos. |
| Hitos |  |
| - Hito 1: Acta de Constitución aprobada y Definición de Restricciones CSP completada. - Hito 2: Finalización de la arquitectura de Base de Datos e Interfaz Web Base (CRUD). - Hito 3: Integración del Motor de Optimización y validación de lógica de negocio. - Hito 4: Pruebas de Calidad (Seguridad, Estrés y Usabilidad) finalizadas con éxito. - Hito 5: Despliegue en producción y entrega de documentación técnica final. |  |
| Riesgos |  |
| - Complejidad del algoritmo CSP superior a la capacidad de procesamiento inicial (Mitigación: Optimización de consultas y escalabilidad cloud). - Información académica histórica incompleta o con formatos inconsistentes (Mitigación: Fase de limpieza y normalización de datos). - Retrasos en la validación de reglas de negocio por parte de los directivos académicos. - Vulnerabilidades en la capa web que comprometan datos de los estudiantes (Mitigación: Auditorías de seguridad constantes bajo ISO 25010). |  |
| Costo Preliminar Estimado / Presupuesto |  |

| Interesados en el proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interesado | Cargo | Rol | Teléfono | Email |
| Mendoza Vilcahuaman Yuri Luigui | Scrum Master | Facilitador de la metodología ágil, encargado del Product Backlog y la gestión de Sprints. | 996658162 | 45976261@continental.edu.pe |
| Cajamarca Areche Reynaldo Elias | Desarrollador Full-Stack | Responsable de la implementación del aplicativo web e integración de reportes | 943963643 | 73127103@continental.edu.pe |
| Torres Inche Ulises Yerko | Desarrollador Full-Stack | Responsable de la implementación del aplicativo web e integración de reportes | 933358402 | 71470810@continental.edu.pe |
| Yarasca Batalla Jairo Ronald | Desarrollador Full-Stack | Responsable de la implementación del aplicativo web e integración de reportes | /923773438 | 72763584@continental.edu.pe |
| Riveros Sumalabe Fredy | Desarrollador Full-Stack | Responsable de la implementación del aplicativo web e integración de reportes | 973169074 | 70672049@continental.edu.pe |
| Zacarias Lopez Lenning Andree | Desarrollador Full-Stack | Responsable de la implementación del aplicativo web e integración de reportes | 944588872 | 74043318@continental.edu.pe |
| Gamarra Moreno Daniel | Gerente de Proyecto | Define las prioridades del Backlog, valida que las funcionalidades (RF) cumplan con las necesidades del cliente y asegura la calidad técnica del producto final. | - | - |

Supuestos

- Disponibilidad de Datos: Se asume que la universidad proporcionará el acceso oportuno a las mallas curriculares, lista de docentes y disponibilidad de aulas en formatos compatibles. - Capacidad Técnica del Equipo: Se asume que el equipo de desarrollo cuenta con el conocimiento necesario en algoritmos de optimización (CSP) y desarrollo web para cumplir con los RF. - Compromiso de Interesados: Se asume que el Product Owner (Docente) brindará retroalimentación constante sobre las prioridades del Backlog para no retrasar el cronograma. - Infraestructura Tecnológica: Se asume que los servicios de hosting y base de datos (Cloud) mantendrán una estabilidad operativa durante la fase de desarrollo y pruebas.

Restricciones

- Tiempo: El proyecto debe ser completado y sustentado antes de la fecha límite establecida por el calendario académico del curso. - Presupuesto: El desarrollo se limita a recursos de software libre, herramientas open source o versiones gratuitas de servicios cloud para no generar costos financieros adicionales. - Tecnología: El motor de optimización debe integrarse obligatoriamente mediante una interfaz web, limitando el uso de aplicaciones de escritorio. - Normativa Académica: El diseño del sistema debe respetar estrictamente las reglas de negocio y reglamentos de matrícula vigentes de la institución. - Calidad: El producto final debe cumplir obligatoriamente con los estándares de mantenibilidad y seguridad definidos en la norma ISO/IEC 25010.

| Autorización de proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| Gamarra Moreno Daniel | Patrocinador |  | 03/04/2026 |
|  | Patrocinador |  |  |